Рафик Загрутдинов: сразу на двух новых объектах образования приступили к закрытию теплового контура
13.01.2025
В Южном и Юго-Восточном округах столицы продолжается строительство двух учебных корпусов, рассчитанных на 1150 и 825 мест соответственно. Сейчас специалисты приступили к закрытию теплового контура. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
Образовательные объекты будут возведены в районах Лефортово на улице Золоторожский Вал, владение 11, и Бирюлево Восточное на улице 6-й Радиальной, участок 20.
«Учебный корпус, который будет расположен на улице Золоторожский Вал, владение 11, рассчитан на 1150 учеников и занимает площадь более 18,9 тысячи квадратных метров. На площадке специалисты уже завершили устройство монолитных конструкций последнего этажа и приступили к закрытию теплового контура. Строительная готовность объекта составляет около 25 процентов. Проект включает лабораторно-исследовательские комплексы с раздвижными перегородками, медиатеку для индивидуальной и групповой работы, а также зал для мероприятий», – рассказал Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что вторая школа, которая строится в районе Бирюлево Восточное, имеет площадь свыше 14 тысяч квадратных метров и рассчитана на 825 учащихся. Ее строительная готовность – 15 процентов. Здесь разместят все необходимое для качественного и всестороннего развития детей: современные универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, а также многофункциональный зал для проведения мероприятий. Особое внимание уделено созданию спортивного комплекса для активного отдыха.
Учебные корпуса спроектированы с учетом современных образовательных стандартов, включая меры по обеспечению доступности и комфорта для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Завершить строительство новых образовательных учреждений планируется в 2026 году.
«Мосгосстройнадзор контролирует возведение школ на всех этапах производственного цикла. Сегодня на объектах образования проведено уже пять выездных проверок, в ходе которых оценивалось качество выполненных работ и применяемых материалов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
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